# Hoja de Ruta Tesis

## Preparación del entorno

### Tecnologías:

- Backend: Python (FastAPI) — ideal para trabajar con librerías como langchain, haystack o llama-index.

- Frontend: React.

- Vector Store: FAISS.

- Base de conocimiento: PDF.

- Control de versiones: Git + GitHub.

- Motor LLM: API de OpenAI.

### Módulos principales a desarrollar:

✅ Módulo 1: Ingesta y vectorización del corpus

- Crear un script para procesar e indexar documentos PDF.

- Usar FAISS para almacenar los embeddings.

- Extraer texto con PyMuPDF o pdfminer.

- Usar un modelo como sentence-transformers para generar embeddings.

✅ Módulo 2: Sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Hacer consultas al vector store según el input del usuario.

- Combinar los documentos recuperados con un prompt y enviarlos a un modelo generador (ej. GPT-4 vía API).

- Mostrar respuesta + fuente documental.

✅ Módulo 3: Grafo de conocimiento

- Crear una estructura que represente las relaciones entre conceptos del corpus.

- Herramientas posibles: Neo4j, networkx, graphviz.

- Permitir su consulta en paralelo al motor RAG para reforzar respuestas o sugerir relaciones semánticas.

✅ Módulo 4: Interfaz de usuario (Web UI)

- Frontend simple para:

  - Enviar preguntas

  - Recibir respuestas + fuentes

  - Ver histórico de consultas

- Un panel administrativo para cargar/actualizar el corpus

✅ Módulo 5: Registro de preguntas no resueltas

- Base de datos (ej. SQLite o MongoDB) para almacenar:

  - Preguntas no respondidas

  - Hora/fecha

  - Usuario (si se implementa autenticación)

### Validación con casos de prueba

Tomá los 6 casos de prueba definidos en tu tesis (consultas frecuentes, errores de tipeo, preguntas fuera de dominio, etc.) y:

- Diseñá scripts automáticos o pruebas manuales para verificar resultados.

- Asegurate de que el bot indique correctamente la fuente del conocimiento.

## Conceptos básicos (explicado fácil):

### ¿Qué es el "corpus"?

Es simplemente el conjunto de documentos que contienen la información con la que el chatbot debe responder. En tu caso, serán manuales PDF, instructivos y guías que el administrador va a cargar.

### ¿Qué es la "indexación del corpus"?

Es el proceso de:

- Leer el contenido de esos PDFs.

- Convertir el texto a un formato entendible para el chatbot (matemáticamente).

- Guardar eso en una base especial (llamada "vector store"). --> FAISS

Esta base permite que, cuando el usuario haga una pregunta, el sistema busque los fragmentos más parecidos dentro de los documentos cargados.

### ¿Qué es FAISS?

FAISS es una herramienta de código abierto (de Facebook) que:

- Almacena representaciones matemáticas del contenido (llamadas vectores).

- Permite buscar de forma rápida los textos más parecidos a una pregunta.

Se va a usar para buscar partes relevantes del documento antes de responder.

### ¿Qué es RAG (Retrieval-Augmented Generation)?

Es una arquitectura donde:

- Se recupera contenido relevante (con FAISS) → Retrieval.

- Se genera una respuesta usando un modelo como GPT → Generation.

Así, el bot sólo responde usando el conocimiento cargado y no "se inventa" cosas externas.

### ¿Qué es un vector store?

Es un almacenador de vectores.

Una vez que:

- Leés tus documentos PDF.

- Los dividís en fragmentos de texto.

- Vectorizás cada fragmento.

...guardás todos esos vectores en una base especial llamada vector store.

FAISS es justamente esa herramienta que:

- Guarda los vectores.

- Te permite hacer búsquedas rápidas por “similitud” entre frases.

Entonces, cuando el usuario hace una pregunta:

- Se vectoriza la pregunta.

- Se busca el vector más cercano en FAISS.

- Se devuelve el fragmento de texto más parecido al que se busca.

### Cómo sería el flujo

PDFs (admin los sube)

↓

Texto → se vectoriza

↓

Se guarda en FAISS (vector store)

↓

Usuario pregunta algo

↓

La pregunta se vectoriza

↓

FAISS busca los fragmentos más parecidos

↓

Se generan respuestas con ese contenido (RAG)

### ¿Qué es vectorización?

Analogía rápida:

Cuando vos preguntás:

“¿Cómo configuro la impresora?”

Y tenés en tu base de conocimiento un texto como:

“Para instalar una impresora, primero abrí Configuración > Dispositivos...”

El sistema necesita comparar esas dos frases y entender si tienen relación.

Pero las computadoras no entienden texto como los humanos, así que transforman las frases en números.
A eso se le llama vectorización.

Por ejemplo:

- "¿Cómo configuro la impresora?" → se convierte en un vector como [0.12, -0.33, 0.88, ...]

- "Para instalar una impresora..." → otro vector [0.10, -0.35, 0.90, ...]

Si esos vectores son parecidos, significa que las frases están relacionadas.
Cuanto más cerca están, más relevante es ese fragmento.

### Qué se va a desarrollar?

El bot va a hacer esto:

- El administrador sube un PDF (manual, guía, etc).

- El sistema lee ese PDF y lo guarda en un formato útil.

- Un usuario hace una pregunta como “¿cómo configuro el WiFi?”.

- El sistema busca en los PDFs las partes más relevantes.

- Luego, genera una respuesta coherente con esa info, y te dice de qué documento la sacó.

## ¿Por dónde empezar?

Hito 1: Configuración del entorno y backend inicial

### Para replicar el entorno de ejecución:

Entorno virtual

Se utilizó un entorno virtual para aislar el proyecto, evitar conflictos con otras instalaciones y facilitar la portabilidad.

Comando entorno virtual:

python -m venv venv

source venv/Scripts/activate  # En Windows con Git Bash

Generación del archivo requirements.txt

Para replicar el entorno de ejecución ejecutar el siguiente comando:

pip install -r requirements.txt

### Pasos:

Paso 1: Verificar que el servidor esté corriendo

Ejecutar en terminal:

python -m uvicorn main:app –reload

Paso 2: Subir el PDF (endpoint /upload-pdf)

En Postman:

- Método: POST

- URL: http://localhost:8000/upload-pdf

- Pestaña: Body

- Tipo: form-data

- Claves y valores:

  - Key: file

  - Type: File

  - Value: seleccioná el archivo Guia_Soporte_IT_2025_COMPLETA.pdf

🟢 Hacé click en Send.

Resultado esperado:

{

"message": "PDF subido exitosamente",

"id": 1

}

Paso 3: Ver documentos cargados (endpoint /documents)

En Postman:

- Método: GET

- URL: http://localhost:8000/documents

🔍 Deberías recibir un listado como este:

json

CopiarEditar

[

{

"id": 1,

"nombre_archivo": "Guia_Soporte_IT_2025_COMPLETA.pdf",

"fecha_subida": "2025-07-26T20:13:00",

"texto_limpio": "Conectarse correctamente a la red..."

}

]

✅ ¿Qué conseguimos?

- Backend funcionando con FastAPI + Uvicorn.

- Subida de archivos PDF vía Postman.

- Extracción del contenido del PDF usando PyMuPDF.

- Almacenamiento correcto en MySQL.

- Listado de documentos funcional vía /documents.

#### Librerías que se utilizaron y están en el archivo requirements.txt:

$ pip install fastapi uvicorn python-multipart pymysql sqlalchemy python-dotenv PyMuPDF

| Paquete | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- |
| fastapi | Framework web moderno y rápido para construir APIs con Python, ideal para backends. |
| uvicorn | Servidor ASGI que ejecuta aplicaciones FastAPI, como lo hace spring-boot:run en Java. |
| python-multipart | Necesario para manejar formularios con archivos (como subir un PDF desde el frontend). |
| pymysql | Conector de Python para bases de datos MySQL. |
| sqlalchemy | ORM (Object Relational Mapper), permite interactuar con la base de datos de forma orientada a objetos. |
| python-dotenv | Para cargar variables de entorno desde un archivo .env, útil para guardar claves secretas, contraseñas, rutas, etc. |
| PyMuPDF | Librería para leer contenido de archivos PDF (útil para extraer texto del conocimiento cargado por el admin). |

¿Qué es un servidor ASGI?

ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) es un estándar moderno para aplicaciones web en Python que permite:

- Conexiones asíncronas (mejor rendimiento).

- Soporte para WebSockets, HTTP/2, tareas en tiempo real, etc.

- Es la evolución de WSGI (más antiguo y sólo sincrónico).

🔧 Ejemplo: uvicorn es un servidor ASGI que ejecuta tu app FastAPI. Lo usás así:

uvicorn main:app --reload

Esto levanta tu API y permite recibir peticiones HTTP o WebSocket.

ORM (Object Relational Mapper) es una herramienta que traduce clases de Python a tablas de base de datos.

En lugar de escribir SQL puro, usás clases para crear, leer, actualizar y eliminar registros (CRUD).

¿Qué es dotenv y el archivo .env?

.env es un archivo de configuración donde se almacenan variables de entorno como:

DB_HOST=localhost

DB_USER=root

DB_PASS=miclave123

SECRET_KEY=supersecreto

El paquete python-dotenv te permite cargar esas variables desde .env automáticamente al entorno de ejecución de tu app.

Esto te da:

- ✅ Seguridad (no exponés contraseñas en el código)

- ✅ Flexibilidad (distintas configuraciones para dev/test/prod)

Ejemplo en FastAPI:

from dotenv import load_dotenv

import os

load_dotenv()  # Carga las variables desde .env

db_user = os.getenv("DB_USER")

db_pass = os.getenv("DB_PASS")

¿Qué es python-multipart?

Es una librería que permite a FastAPI (y otros frameworks) manejar formularios que contienen archivos, como cuando un admin sube un PDF desde un formulario web.

¿Por qué lo necesitás?

Cuando enviás un archivo desde un <form> HTML con enctype="multipart/form-data", el contenido se codifica en ese formato especial llamado multipart. Python por sí solo no lo entiende, por eso:

➡️ python-multipart permite que FastAPI pueda leer correctamente esos archivos y obtenerlos como un objeto UploadFile.

Cuando subís un archivo desde un formulario HTML así:

<form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data">

<input type="file" name="file">

<button type="submit">Subir</button>

</form>

Ese enctype="multipart/form-data" le dice al navegador que:

- El cuerpo de la solicitud será de tipo multipart/form-data

- En otras palabras: va a incluir texto + archivos codificados en un formato especial.

Y cómo lo interpreta FastAPI?

En tu backend FastAPI tenés:

from fastapi import File, UploadFile

async def upload_file(file: UploadFile = File(...)):

...

FastAPI necesita entender el contenido multipart, y ahí entra en juego el paquete:

✅ python-multipart permite que FastAPI deserialice correctamente los archivos que vienen en formato multipart/form-data.

## Hito 2: Indexación del corpus

### Objetivo del Hito 2

Convertir el contenido textual de los PDFs guardados en vectores numéricos (vectorización) y almacenarlos en FAISS para búsquedas semánticas futuras.

### ¿Qué vamos a implementar?

- Leer los documentos almacenados en la base.

- Dividir el texto en fragmentos/chunks.

- Vectorizar cada fragmento (embeddings).

- Guardar esos vectores en un vector store FAISS.

### Dependencias nuevas

Instalá estas librerías:

pip install sentence-transformers faiss-cpu

#### sentence-transformers

- ¿Qué es?
Es una librería basada en modelos de transformers preentrenados que convierte texto a vectores numéricos (embeddings).

- ¿Para qué la usamos?
Para convertir fragmentos de texto en vectores semánticos, que capturan el significado de cada frase o párrafo.

- Modelo por defecto que usamos:
"all-MiniLM-L6-v2" – es rápido, liviano y bastante preciso para búsqueda semántica.

#### faiss-cpu

- ¿Qué es?
FAISS (Facebook AI Similarity Search) es una librería de búsqueda por similitud vectorial desarrollada por Meta.

- ¿Para qué la usamos?
Para almacenar y buscar vectores de forma muy rápida. Es lo que nos permite decir:

“Dame el fragmento más parecido a esta pregunta”.

- ¿Por qué la versión -cpu?
Porque vos estás usando una PC sin GPU configurada para CUDA, y esta versión funciona perfectamente para entornos locales.

### Estructura esperada del código

vector_store.py

- Carga los textos desde MySQL

- Divide en fragmentos

- Calcula los embeddings

- Guarda todo en FAISS

embedder.py

- Wrapper del modelo de embeddings (all-MiniLM-L6-v2)

¿Cómo funciona FAISS?

- Cada fragmento se representa como un vector numérico (embedding).

- FAISS permite buscar por similitud semántica: cuando alguien pregunta algo, el sistema busca en el índice los fragmentos más parecidos.

### ¿Qué es Embedding?

Un embedding es una representación numérica (vector) de un texto.
Por ejemplo:

"Cómo configuro mi conexión VPN" → 🔢 [0.12, -0.45, 0.67, ...]

Esto permite que un modelo pueda comparar similitud semántica entre frases, incluso si no usan las mismas palabras.

### ¿Qué es Chucking? ¿Por qué dividir el texto?

Los modelos de embedding tienen un límite de longitud.
Además, queremos que el chatbot encuentre párrafos o fragmentos, no documentos enteros.

### Flujo completo de este hito:

- Cargamos todos los textos de la base.

- Los fragmentamos (chunking).

- Generamos embeddings (sentence-transformers).

- Creamos el índice FAISS.

- Lo guardamos localmente en un archivo (faiss.index) para usarlo después.

## Hito 3 – Búsqueda de preguntas

Vamos a:

- Cargar el índice faiss.index.

- Vectorizar la pregunta del usuario.

- Buscar el vector más similar.

- Devolver el fragmento más relevante.

### ¿Qué hace search_engine.py?

Su función principal es:

Buscar el fragmento de texto más similar a una pregunta utilizando un índice vectorial (FAISS) y devolver ese fragmento como respuesta.

Mirar comentarios en el código

## Hito 4: Integración de generación de respuestas con modelo LLM usando arquitectura RAG

Ahora que ya tenemos:

- ✅ Un índice FAISS con chunks vectorizados

- ✅ Búsquedas semánticas funcionando

- ✅ Recuperación de los top_k más relevantes

El siguiente paso es generar una respuesta final utilizando un modelo de lenguaje (LLM) con esos fragmentos como contexto. Esto es lo que hace la arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation):

### ¿Qué es RAG?

RAG significa:

🔎 Retrieve → buscar información relevante (lo que ya hicimos con FAISS)
💬 Generate → generar una respuesta basada en esa información (usando un LLM como GPT-3.5 o similar)

### ¿Qué se necesita ahora?

- Instalar e importar un modelo de lenguaje local o vía API (para esta demo usaremos OpenAI GPT-3.5, pero podemos cambiarlo).

- Armar un prompt con los chunks más relevantes.

- Enviarlo al modelo y recibir la respuesta generada.

- Devolver esa respuesta final al usuario.

✅ Paso 1: Obtener tu API Key de OpenAI

- Ingresá a https://platform.openai.com/account/api-keys

- Iniciá sesión y hacé clic en “Create new secret key”

- Copiá la API key y guardala (no se vuelve a mostrar)

✅ Paso 2: Instalar dependencia

Ejecutá en tu entorno virtual:

pip install openai

✅ Paso 3: Crear el archivo .env (si aún no lo hiciste)

En la raíz del backend (/chatbot-backend/), agregá en tu archivo .env:

OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

✅ Paso 4: Crear el archivo generator.py

✅ Paso 5: Modificar main.py agregando la llamada a la función “buscar_respuesta” en el endpoint de /buscar

Ejemplo en postman: